SHUTTLE ARENA 3D

GAME DESIGN DOCUMENT + TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

REALISTIC 3D EDITION  |  VERSION 1.1  |  DECISION REGISTER + ANIMATION FEASIBILITY

GAMEPLAY  •  PHYSICS  •  AI  •  ANIMATION  •  ASSETS  •  TESTING  •  DEPLOYMENT

TRẠNG THÁI: 4 QUYẾT ĐỊNH MỚI ĐÃ CHỐT — CHƯA PHÊ DUYỆT LẬP TRÌNH

Ngày 13 tháng 10 năm 2026  |  Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bản v1.1 giữ nguyên GDD/TDD nền tảng v1.0 và bổ sung quyết định đã chốt, thử nghiệm animation và quy trình cho người mới. Không tạo mã nguồn game hay repository trong bước này.

# MỤC LỤC VÀ QUY ƯỚC

PHẦN A – GAME DESIGN DOCUMENT (GDD): sản phẩm, gameplay, thị giác, các chế độ, luật và phạm vi.

PHẦN B – TECHNICAL DESIGN DOCUMENT (TDD): kiến trúc, trạng thái, thuật toán, kiểm thử, hiệu năng và triển khai.

PHẦN C – ASSET PIPELINE & ANIMATION PIPELINE: hướng dẫn cho người mới và cách sử dụng video giải đấu.

PHẦN D – ROADMAP, RỦI RO, NGHIỆM THU VÀ REGISTER; PHẦN E – ANIMATION FEASIBILITY (BỔ SUNG v1.1).

## TÓM TẮT NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CHỐT

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Thể loại | 3D badminton, single-player vs AI |
| Mỹ thuật | Realistic 3D cao cấp, tối ưu cho web |
| Điều khiển | Arcade hỗ trợ; WASD + lựa chọn cú đánh |
| Camera | Sau sân, cao vừa đủ để quan sát cầu |
| Chế độ | Quick Match với AI + Training Mode |
| AI | Rookie / Intermediate / Expert |
| Animation | Hybrid: library + video mocap + Blender cleanup |
| Tính năng P1 đã chọn | Replay, preset Low/Medium/High, thống kê và lịch sử cục bộ |
| Chiến lược | Quality gates theo milestone; không ép xong 9 ngày |
| Chưa chốt | Đã chốt: nam thuận tay phải; arcade aim assist; menu 11/15/21; video VĐV là nguồn phân tích đầu tiên. Vẫn chờ chốt model/engine/replay/nguồn asset. |

Lưu ý phê duyệt: “Bản cuối để duyệt” KHÔNG đồng nghĩa với đã được chủ dự án chấp thuận. Việc triển khai chỉ bắt đầu sau khi có lời xác nhận rõ ràng.

# PHẦN A — GAME DESIGN DOCUMENT

# A1. Tầm nhìn và mục tiêu

Shuttle Arena 3D là game cầu lông 3D chơi trực tiếp trên trình duyệt desktop, mô phỏng không gian sân đấu, cơ thể vận động viên và đường cầu gần đời thực nhưng điều khiển theo phong cách arcade. Trải nghiệm cốt lõi: di chuyển, đón điểm rơi, chọn cú đánh, tạo khoảng trống, ghi điểm.

## A2. Ba trụ cột thiết kế

Movement: gia tốc, đổi hướng, split-step, lunge, recovery rõ ràng; không có foot sliding quá mức.

Shuttle & Contact: đường bay có lực cản, thời điểm mặt vợt chạm cầu được đồng bộ giữa logic và animation.

Tactical Opponent: AI dùng cùng giới hạn chuyển động, đọc cầu, chọn chiến thuật, mắc lỗi có kiểm soát; không teleport.

# A3. Người dùng, thiết bị và thời lượng

MVP tập trung PC Windows/macOS dùng trình duyệt Chromium hiện hành, bàn phím và chuột; mobile và tay cầm để giai đoạn sau. Một trận arcade có thể hoàn thành trong vài phút (cần kiểm thử). Điểm đến là website tĩnh có một game client; không bắt buộc đăng nhập.

# A4. Scope: P0, P1, Future

| Hạng | Chức năng | Tiêu chí bàn giao |
| --- | --- | --- |
| P0 | Sân 3D đúng tỷ lệ, vạch đơn, lưới, camera | Tọa độ và hình học khớp đặc tả; nhìn được quỹ đạo |
| P0 | Di chuyển & animation cơ bản | WASD, đổi hướng, ready, lunge, swing và recovery |
| P0 | Shuttle Physics / Shot / Rally | Serve, clear, drop, smash, lift; có thể rally liên tục |
| P0 | AI 3 cấu hình | 3 cấp độ phân biệt được qua chỉ số và playtest |
| P0 | Rules & Match | Tính điểm, giao cầu, kết thúc trận, rematch |
| P0 | Training Mode | Phát cầu theo bài tập; reset; mục tiêu tập luyện |
| P0 | Menu & HUD & âm thanh thiết yếu | Từ menu chơi hết trận, dừng và khởi động lại |
| P1 | High-fidelity polish | Model, PBR, bóng đổ, arena detail, nâng cấp animation |
| P1 | Graphic presets | Low/Medium/High thay đổi cài đặt thực tế |
| P1 | Replay | Phát lại pha cầu không làm thay đổi kết quả |
| P1 | Match Stats / History | Thống kê và kết quả lưu cục bộ, rõ giới hạn |
| Future | Online 1v1, 2v2, giải đấu, account | Thiết kế ở lộ trình nâng cấp riêng |

# A5. Luật và sân

| Kích thước | Thông số |
| --- | --- |
| Chiều dài | 13,40 m |
| Chiều rộng đánh đơn | 5,18 m |
| Chiều rộng đánh đôi (hình học) | 6,10 m |
| Chiều cao lưới giữa | 1,524 m |
| Chiều cao lưới tại cột | 1,550 m |
| Bề rộng vạch | 0,040 m |
| Vạch giao cầu ngắn tới lưới | 1,980 m |

Tỷ lệ 1 world unit = 1 mét. Trục X ngang sân, Y chiều cao, Z dọc sân; lưới tại Z=0, người chơi ở Z>0 khi bắt đầu. Trong luật biên đánh đơn, một quả chạm đường biên được tính trong sân.

Rulesets tách rời logic gameplay: người chơi ĐƯỢC CHỌN 11 / 15 / 21 điểm ở Quick Match. Đề xuất cấu hình: Arcade11 (một ván, cách biệt 2, giới hạn 15; luật riêng của game), BWF2027 Preview15 (best of 3, cách biệt 2, giới hạn 21, hiệu lực quốc tế dự kiến 04/01/2027), Classic21 (best of 3, cách biệt 2, giới hạn 30). Chưa chốt mục được chọn mặc định trong menu. Chi tiết về đổi sân, giao cầu, nghỉ giữa ván phải theo ruleset riêng.

Phát cầu: người giao ở ô phải nếu điểm chẵn, ô trái nếu điểm lẻ; cầu phải tới ô chéo hợp lệ. Bộ luật đầy đủ (fault, let, đổi sân, v.v.) phải có bộ kiểm tra riêng; các chi tiết chưa mô phỏng phải được công bố là giới hạn, không nhận là đúng toàn bộ luật trọng tài.

# A6. Hệ thống điều khiển

| Input | Dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| W/A/S/D | Di chuyển | Tốc độ theo camera/sân, nhất quán |
| Shift | Burst movement | Có recovery ngắn, không teleport |
| J | Drop / net | Chọn theo độ cao và vị trí |
| K | Clear / lift / serve | Khi pre-serve cho phép giao |
| L | Smash / drive | Smash khi tiếp xúc đủ cao |
| Chuột | Hướng đánh | Xem lựa chọn aim assist bên dưới |
| Esc | Pause | Trạng thái vật lý phải tạm dừng |

Arcade Aim Assist đã CHỐT: hệ thống hỗ trợ lựa chọn điểm rơi KHẢ THI dựa vào trạng thái cú đánh và gợi ý khoảng trống; người chơi vẫn chọn hướng trong phạm vi hỗ trợ. Không tự động di chuyển, không tự động đánh, không bảo đảm mọi cú đều trúng. Mức lực/hướng chi tiết và UI aim marker cần thử nghiệm usability.

# A7. Shot System

| Kỹ thuật | Vai trò | Kiểm thử mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Clear | Đẩy sâu, giải nguy | Đỉnh quỹ đạo rõ, rơi về cuối sân |
| Drop | Ép đối phương tiến lên | Cầu chậm, rơi gần lưới |
| Smash | Tấn công kết thúc rally | Đường bay thấp và hướng xuống; cần contact cao |
| Lift | Cứu cầu thấp | Quỹ đạo lên cao từ vùng lưới |
| Drive | Trao cầu nhanh, ngang | Cầu đi thấp qua lưới, tốc độ cao |
| Net | Kiểm soát lưới | Cầu vượt lưới và hạ nhanh |

Shot quality = hàm của vị trí tương đối với vùng vợt, sai lệch thời điểm, chiều cao cầu, trạng thái cơ thể, điều kiện shot. Hiển thị PERFECT/GOOD/EARLY/LATE/MISS trong training và có thể tắt trong trận.

# A8. Game Modes, UI/UX

Quick Match: Menu → Difficulty → Ruleset → Court → Rally → Results → Rematch. Training: chọn kỹ thuật, máy phát cầu cấu hình, chỉ thị điểm rơi và thống kê số cú đánh hợp lệ. Không cần backend ở MVP.

HUD theo phong cách truyền hình thể thao: tên và điểm trên cùng, trạng thái giao cầu, thông báo ngắn về lỗi, aim marker rõ ràng nhưng không che cầu. Pause và Settings tách biệt. Các setting có lưu qua localStorage. Màn hình Results có tỷ số, rally count, longest rally.

# A9. Định hướng hình ảnh và âm thanh

High-fidelity realistic 3D: một sân trong nhà, mặt sân PBR không phản chiếu như gương, lưới, ánh sáng khu vực thi đấu, nhân vật có tỷ lệ người thật, khán đài chi tiết vừa phải. Ảnh/video giải đấu chỉ làm tư liệu bố cục; không sao chép asset, logo, gương mặt, nhạc, giọng nói được bảo hộ.

Âm thanh thiết yếu: tiếng đập vợt nhẹ/trung bình/mạnh, chân bước và ma sát giày, chạm lưới, cầu chạm sân, UI và điểm số. Đặt event đúng frame tiếp xúc; tránh phát âm thanh trước khi cầu thực sự được đánh.

# PHẦN B — TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

# B1. Quyết định công nghệ và điều kiện kiểm chứng

Ứng viên mặc định: PlayCanvas Engine + TypeScript + Vite (code-first), Git/GitHub, Blender, glTF/GLB, Vitest cho logic thuần, Vercel cho static hosting. Chưa khóa engine tuyệt đối: ở bước kỹ thuật đầu tiên cần thử rigged character, animation state graph, trình chiếu vật liệu PBR, build và performance trên máy mục tiêu.

PlayCanvas có công cụ create-playcanvas chính thức tạo TypeScript/Vite cùng starter Third-Person Controller và agent skills cho trình hỗ trợ AI. Khi triển khai, nên khởi động từ starter chính thức để giảm rủi ro phụ thuộc phiên bản.

# B2. Kiến trúc miền và phụ thuộc

Tách Game Simulation khỏi Rendering/Presentation. Đồ họa đọc trạng thái mô phỏng để hiển thị, không quyết định trực tiếp điểm số. Luật không phụ thuộc model 3D; AI không sửa tọa độ cầu tùy tiện; replay không can thiệp hệ thống tính điểm.

| Module | Trách nhiệm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| Input | Chuẩn hóa keyboard/mouse và thời gian input | Không tự sửa vị trí quả cầu |
| Character Motor | Di chuyển và state motion | Không tự xét điểm |
| Shot Resolver | Kiểm tra contact, chọn quỹ đạo | Không thay luật giao cầu |
| Shuttle Simulation | Tích phân vật lý, va chạm | Không phát lệnh UI trực tiếp |
| AI Controller | Ý định, điều khiển motor/shot | Không teleport hoặc gọi hit ngoài điều kiện |
| Rules Engine | Fault, let, point, serve, terminal | Không phụ thuộc animation |
| Match Orchestrator | Phối hợp state và reset | Không mô phỏng lực |
| Animation System | Chọn clip, blend, sync contact | Không quyết định đích cầu độc lập |
| Presentation/UI | HUD, sound, particles, camera | Không ghi điểm trực tiếp |
| Replay System | Ghi và phát lại state hoặc snapshot | Không ảnh hưởng trận trực tiếp |

# B3. State contracts

GameMode: MENU / PRACTICE / QUICK_MATCH / RESULTS. MatchPhase: INIT / PRE_SERVE / SERVING / RALLY / POINT_END / GAME_END / MATCH_END / PAUSED. ShuttleStatus: HELD / IN_FLIGHT / NET_CONTACT / GROUNDED / OUT / RESETTING. ActorStatus: READY / MOVING / LUNGING / WINDUP / CONTACT / FOLLOW_THROUGH / RECOVERING.

Các state chỉ được thay đổi qua command / event hợp lệ. Mỗi rally có rallyId; sau khi terminal event được xử lý, mọi collision tới muộn với cùng rallyId phải bị bỏ qua. Ghi log faultType, winnerSide và causality.

# B4. Cập nhật và vật lý

Dùng fixed timestep cho simulation (ứng viên dt=1/120s cho shuttle, actor có thể chạy theo cùng tick hoặc 1/60s). Frame render nội suy giữa trạng thái để tránh jitter. Cấm phụ thuộc logic gameplay vào tốc độ khung hình.

Động lực học rút gọn: acceleration = gravity − dragCoefficient × speed × velocity. Đây là mô hình ban đầu. Hệ số phải được fit theo dữ liệu video/đường cầu tham khảo; spin, tumble và ảnh hưởng độ nghiêng cầu có thể nâng cấp sau. Shot solver tìm vận tốc ban đầu bằng nghiệm số và kiểm chứng quỹ đạo, không dịch chuyển cầu đến target.

Collision cầu/lưới/sàn dùng swept segment hoặc collision liên tục để tránh xuyên khi smash. Kết quả net-contact có thể tiếp tục bay hợp lệ nếu không mắc lưới; rơi xuống sân chấm dứt rally. Một lần chạm vợt phải cấp một impact event với id duy nhất.

# B5. Racket-contact và animation sync

Racket được gắn vào socket của bàn tay trên rig. Mỗi animation shot định nghĩa window contact trong khoảng thời gian clip. Shot Resolver xác nhận bên sân, chiều cao, trạng thái lượt đánh, tầm với và thời điểm. Chỉ event contact hợp lệ mới thay vận tốc cầu. Độ chính xác của mặt vợt sẽ được tinh chỉnh bằng IK/procedural correction với giới hạn góc và vị trí. Phải tránh snap bàn tay hoặc bẻ xương phi tự nhiên.

Nhằm giữ arcade mượt, ưu tiên “gameplay-authoritative contact + visual pose correction”: vật lý quyết định cú đánh hợp lệ dựa vùng tiếp xúc giới hạn; animation điều chỉnh nhỏ để mặt vợt bám gần điểm impact. Không dùng thủ thuật dịch chuyển cầu đến mặt vợt xa tầm.

# B6. AI cụ thể

AI finite-state: WAIT → OBSERVE → ESTIMATE_INTERCEPT → MOVE → PREPARE_SHOT → HIT/MISS → RECOVER. Mỗi lần cập nhật chiến thuật, Utility Evaluator chấm điểm các cú clear/drop/smash/lift dựa trên thời gian tiếp xúc, vị trí người chơi, trạng thái AI, độ rủi ro và khoảng trống.

| Parameter | Rookie | Intermediate | Expert |
| --- | --- | --- | --- |
| Reaction lag (khởi tạo) | 0.55–0.85 s | 0.30–0.50 s | 0.15–0.30 s |
| Prediction error | Cao | Vừa | Thấp |
| Shot choices | An toàn | Biết điều cầu | Biết tạo thế |
| Recovery | Chậm | Vừa | Nhanh |
| Contact accuracy | Thấp hơn | Khá | Cao |

Các khoảng thời gian AI chỉ là seed thiết kế, phải kiểm tra playtest, không mô tả thành sự thật thể thao. Có seeded RNG trong logic AI để tái hiện bug. AI dùng Character Motor và Shot Resolver giống người chơi.

# B7. Camera

Camera anchor ở cuối sân phía người chơi với offset cao và góc nghiêng xuống. Sử dụng tracking theo cầu ở biên độ có giới hạn, dead-zone và smoothing. Camera không đảo hướng WASD khi AI giao cầu, không rung liên tục. Tùy chọn tắt camera shake.

# B8. Replay và thống kê (P1)

Replay ưu tiên giải pháp record snapshots: lưu transform, pose state, shuttle transform, impact event và timeline game ở tốc độ lấy mẫu đủ dùng trong một ring buffer giới hạn theo thời lượng rally. Sau point terminal, hiển thị replay từ bản sao dữ liệu, KHÔNG chạy replay như một lượt thật trong MatchState. Sự kiện âm thanh được phát lại có dấu thời gian riêng. Hệ thống replay chỉ phát lại hình ảnh, không phát sinh điểm, faults hoặc commands mới.

MatchStats: shotAttemptsByType, validHits, unforcedErrors, longestRally, rallyCount, avgRallyLength (đơn vị giây), finalScore, winner, difficulty, completedAt. MatchHistory P1: localStorage với version schema; giới hạn số trận và có Clear History. Không thu thập dữ liệu cá nhân. localStorage không đồng bộ giữa các thiết bị và có thể bị xóa bởi trình duyệt.

# B9. Performance budgets

| Chỉ số | Mục tiêu thiết kế ban đầu | Cách xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Render FPS | 60 FPS mục tiêu tại 1080p/Medium trên máy GPU rời mục tiêu | FPS + frame-time trong 10 phút |
| Fallback | Chơi được ~30 FPS tại preset Low trên máy hỗ trợ | Quan sát 1 trận đầy đủ |
| Startup bytes | Giữ asset đầu vào nhỏ nhất có thể; đặt budget thử nghiệm 40–80 MB total | Network waterfall, cold cache |
| Physics | Fixed tick không trôi vì FPS | Test 30/60/120 FPS |
| Memory | Không tăng không kiểm soát sau 10 lần rematch | DevTools heap/JS memory |
| Bugs | Không có blocker gameplay | QA checklist + smoke test |

Không khẳng định đạt chỉ tiêu trước benchmark. Thiết lập quality presets điều chỉnh resolution scale, shadow resolution, crowd density, texture LOD, postprocessing thay vì chỉ đổi nhãn giao diện.

# B10. Kiểm thử theo lớp

Unit: xác định biên sân, fault, serve parity, scoring cap, state transitions, phương trình quỹ đạo, seed AI.

Integration: input → actor → shot → shuttle → rules → next serve; state pause/restart.

Scenario: clear sâu, drop gần lưới, smash sượt lưới, đánh hụt, out/line, AI không kịp.

Visual/Animation QA: side-by-side video tham khảo; lệch thời điểm impact, foot sliding, clipping, blend snaps.

Browser & Performance: Chrome/Edge, reload sạch, cold cache, GPU target, rematch liên tiếp.

# B11. Build, deploy và bảo trì

Development: chạy dev server trên localhost. Quality gate: lint, typecheck, unit tests, kiểm thử game thật. Production build: Vite tạo dist. Deploy: host thư mục dist trên Vercel hoặc nền tảng static hosting. Sau deploy chạy smoke test trên URL public, kiểm tra tải GLB và đường dẫn asset, console, một trận hoàn chỉnh. Nếu có backend multiplayer sau này cần kiến trúc authoritative server và đồng bộ state; static hosting một mình là chưa đủ.

# PHẦN C — ASSET & ANIMATION PIPELINES

# C1. Thuật ngữ nhập môn

| Khái niệm | Hiểu đơn giản |
| --- | --- |
| Mesh | Hình học bề mặt nhân vật, vợt, sân |
| Texture | Ảnh màu, độ nhám, chi tiết vật liệu |
| PBR | Cách vật liệu phản ứng ánh sáng |
| Rig / Armature | Bộ xương điều khiển nhân vật |
| Skinning / Weight | Liên kết bề mặt với từng xương |
| Clip / Action | Một động tác theo thời gian |
| Keyframe | Mốc lưu vị trí/góc quay của xương |
| Retarget | Chuyển chuyển động qua nhân vật khác |
| IK | Giải ngược khớp để tay/chân đạt mục tiêu |
| Blend Tree / State Graph | Trộn nhiều animation và chuyển trạng thái |
| GLB | Tệp đóng gói model, vật liệu và animation cho web |

# C2. Asset sourcing, cấp phép và quản lý

Danh mục asset bắt buộc: 1 court + net + basic stadium, 1 rigged player dùng chung xương cho 2 appearance, 1 racket, 1 shuttle, 8–12 clip nền tảng, 6–10 SFX, UI icon và font có quyền dùng. P1: khán giả, trọng tài, nhiều rig và 15–25 clip chuyên biệt.

Mỗi asset tạo một hàng trong Asset Manifest: id, mô tả, đường dẫn nguồn, tác giả, license, attribution, có quyền phân phối/biến đổi/thương mại không, định dạng nguồn, định dạng export, dung lượng, ngày kiểm tra. Không sử dụng video nguồn hoặc asset không được phép tái phân phối trong build công khai.

# C3. Quy trình asset 3D cho người mới — 12 bước

Chọn MỘT nhân vật rigged có T-pose/A-pose; lưu bản gốc và điều khoản cấp phép.

Cài Blender phiên bản ổn định và tạo file project .blend có tên rõ ràng; thống nhất đơn vị mét và trục.

Import FBX/GLB; kiểm tra mesh, vật liệu, xương, chiều cao và tỷ lệ tay/chân.

Kiểm tra toàn bộ skeleton bằng Pose Mode: quay từng tay/chân nhỏ để xác nhận weights không biến dạng.

Gắn vợt vào bone bàn tay đánh và kiểm tra vị trí handle.

Tạo hoặc import một clip READY_IDLE; kiểm tra có pose sẵn và chân chạm đất.

Tạo hoặc import RUN/SIDE_STEP; chỉnh root và chuyển động tại chỗ/in-place theo chính sách motor.

Import một clip OVERHEAD_CLEAR để kiểm tra retarget; sửa hip, shoulder, elbow, wrist.

Đánh dấu contact frame; ghi tên animation, side và độ dài vào Animation Manifest.

Kiểm tra chân trượt và clipping bằng cách so sánh ở tốc độ chậm.

Xuất GLB có skinning và actions; tái import thử để bảo đảm animation tồn tại.

Import vào engine, chạy chuyển READY → MOVE → WINDUP → CONTACT → RECOVER; ghi lại video kiểm tra.

# C4. Video vận động viên thế giới: reference workflow

Quyết định v1.1: phân tích video vận động viên chuyên nghiệp TRƯỚC, rồi mới quyết định có thử video-to-mocap hay không. Video broadcast rất hữu ích cho biomechanics/footwork, nhưng thường có lia/zoom, cắt cảnh, che khuất, motion blur và không có chiều sâu chính xác; KHÔNG tự coi là clip mocap chuẩn. Chỉ đưa video lên nền tảng mocap khi đủ quyền xử lý và điều khoản cho phép.

Hồ sơ mẫu cho từng clip tham khảo: (1) tên trận/link/giấy phép; (2) timestamp bắt đầu–kết thúc; (3) góc camera và sự che khuất; (4) kỹ thuật clear/drop/smash/net/recovery; (5) tay thuận và vị trí chân; (6) các frame ready, initiate, foot plant, contact, follow-through, recover; (7) nhận xét chuyển trọng tâm; (8) sai số và mức độ tin cậy; (9) bộ animation cần sản xuất.

Ví dụ một overhead clear: tư thế chuẩn bị với thân xoay và tay không vợt hỗ trợ cân bằng → tải trọng lên chân sau → xoay hông và thân → duỗi tay lên cao → tiếp xúc cầu phía trước/qua đầu → follow-through → về base. Đây là mô tả dạng mẫu; phân tích cụ thể phải dựa trên video thật và điều kiện tư thế.

# C5. Hybrid animation pipeline chi tiết

| Công đoạn | Input | Output | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Reference breakdown | Clip 3–10 giây | Annotation + contact frames | Nhìn đủ cơ thể phần lớn thời lượng |
| Library base | Idle/run generic được cấp phép | Base locomotion clips | Rig match |
| AI video mocap (nếu phù hợp) | Clip góc ổn định toàn thân | FBX/BVH motion data | Không gãy xương/đứt bước |
| Retarget in Blender | Mocap + rig model | Same-skeleton clip | Không biến dạng |
| Cleanup | Retargeted motion | Foot plant, shoulder/hip, wrist corrected | Contact pose đạt |
| Clip authoring | Cleaned motion | Separate named Actions / GLB | Action list đủ |
| Runtime blending | GLB clips + GameState | Animation state graph | Không snap đáng kể |
| Runtime IK/post-process | Target vợt + ground | Foot lock + racket correction | Không bẻ góc quá mức |
| Visual QC | In-game recording | Accept/reject + fix list | Side-by-side với reference |

# C6. Hướng dẫn đơn giản để làm clip đầu tiên

Ưu tiên forehand overhead clear đứng tại chỗ, chưa cần jump smash và 3D arena đầy đủ.

Tìm một đoạn video 3–6 giây có toàn thân vận động viên và vung vợt rõ; lưu timestamp.

Dùng video đó phân tích 5 mốc: READY, LOAD, ROTATE, CONTACT, RECOVERY; nếu góc nhìn kém, KHÔNG cố trích xuất mocap tự động.

Nếu mocap được hỗ trợ: đưa clip vào phần mềm chuyển video sang xương 3D và xuất FBX/BVH; không kỳ vọng tự giải được cổ tay/vợt.

Trong Blender: import clip và nhân vật. Chuyển sang Pose Mode, xác nhận xương đúng chiều; retarget qua công cụ thích hợp với phiên bản đang dùng.

Sử dụng Action Editor và NLA để lưu từng animation dưới tên thống nhất; thêm dấu thời gian contact ở tài liệu animation manifest.

Sửa chân: đánh dấu frame foot plant, giữ bàn chân ít trượt; sửa vai/hông/tay theo video so sánh.

Sửa vị trí vợt và mặt vợt ở frame contact; ưu tiên tránh mâu thuẫn cơ học rõ.

Xuất glTF Binary (.glb), bật animation và skinning, xem lại animation trong trình xem glTF trước khi nhập vào engine.

Đưa vào engine và kiểm tra trên sân ở tốc độ game: tư thế, chuyển action, vị trí contact, hiệu năng; chốt hoặc lặp lại.

# C7. Animation Manifest và QC

| Tên clip | Loại | Mốc contact | Điểm QA quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| ready_idle | Loop | — | Tay vợt, trọng tâm sẵn sàng |
| split_step | One-shot | — | Hạ trọng tâm, chân chạm đúng |
| move_left/right | Loop | — | Không trượt ngang bất thường |
| lunge_front_l/r | One-shot | — | Chân trước trụ, hồi không teleport |
| clear_forehand | One-shot | Bắt buộc | Thân và vai xoay; mặt vợt đạt impact |
| drop_forehand | One-shot | Bắt buộc | Động tác gần clear nhưng kết quả cầu khác |
| smash_overhead | One-shot | Bắt buộc | Tay lên cao, follow-through rõ |
| serve_short | One-shot | Bắt buộc | Tư thế hợp lệ với chế độ game |

Quy tắc file: nguyên bản không sửa (sources/), sản phẩm Blender chỉnh tay (.blend), asset build-ready (.glb), video tham khảo và phiếu annotation tách riêng, tránh đưa file nguồn nặng vào bản web public. Sử dụng version naming và checksum/commit để có thể quay lại phiên bản trước.

# PHẦN D — MILESTONES, NGHIỆM THU VÀ PHÊ DUYỆT

# D1. Roadmap theo quality gates

| Milestone | Kết quả kiểm chứng | Không qua gate nếu |
| --- | --- | --- |
| M0 – Design Approved | GDD/TDD duyệt, decisions và quyền asset rõ | Quyết định mâu thuẫn, thiếu kế hoạch nguồn |
| M1 – Animation Feasibility | Một clip rigged + chuyển động vợt hoàn chỉnh | Foot slide lớn, lỗi skinning, animation mất khi export |
| M2 – First Playable | Sân, movement, camera, physics, rally | Cầu bay phi lý, không chạm đúng vợt |
| M3 – Match MVP | AI 1v1, luật, training, menu | Không chơi trọn trận, AI gian lận |
| M4 – Realistic Polish | PBR, âm thanh, mocap footwork | Đẹp nhưng tụt FPS, footwork yếu |
| M5 – Feature P1 | Replay, stats, history, graphics presets | Replay làm sai điểm hoặc setting vô dụng |
| M6 – Production | Test, optimize, build, deploy, smoke test | Broken assets, lỗi console blocker |

# D2. Kế hoạch 9 ngày đầu (không phải deadline)

| Ngày | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chốt tài liệu, phân tích nguồn video, ưu tiên | Approved baseline nếu chủ dự án đồng ý |
| 2 | Thử engine, skeleton và glTF viewer | Technology decision record |
| 3 | Chọn nhân vật rigged, phép thử animation | Animation feasibility report |
| 4 | Video clip tham khảo và mocap thử | Một action đầu tiên được ghi nhận |
| 5 | Sửa trong Blender và QC | Clear/contact approved test |
| 6 | Court + camera concept | Court visual prototype |
| 7 | Motor & input thử nghiệm | Locomotion vertical slice |
| 8 | Physics model + collision plans | Trajectory debug cases |
| 9 | Milestone review và thiết lập backlog | Revised schedule, risk register |

Không lên lịch AI hoặc multiplayer online trước khi đạt first playable. Nếu 9 ngày chưa đạt, tiếp tục milestone với công cụ sẵn có; Plus hay Gemini không phải phụ thuộc kiến trúc.

# D3. Acceptance Criteria bắt buộc

| ID | Mục | Định nghĩa đạt |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Mở game | Trang public tải được và không có lỗi chặn người chơi |
| AC-02 | Court | Đúng thông số kích thước, vạch trong/ngoài |
| AC-03 | Controls | Di chuyển nhất quán, không xuyên lưới, không mất input |
| AC-04 | Camera | Thấy được cầu ở clear/drop/smash thông dụng |
| AC-05 | Contact | Không đánh được cầu ở ngoài tầm / sai lượt / sau khi chạm đất |
| AC-06 | Physics | Quỹ đạo chịu lực cản, va chạm liên tục, không xuyên lưới |
| AC-07 | Shot Variety | Clear/drop/smash/lift có vai trò và hình dạng khác nhau |
| AC-08 | AI | AI trả cầu đúng điều kiện, đánh hụt khi không tới kịp |
| AC-09 | Rules | Không tính hai điểm cùng rally; fault/out/serve đúng |
| AC-10 | Full Match | Chơi được đến thắng/thua, pause, restart, rematch |
| AC-11 | Practice | Thực hiện được bài đánh cơ bản, tự reset |
| AC-12 | Animation | Không gãy xương, foot slide và contact lệch vượt ngưỡng playtest |
| AC-13 | Graphics | Preset có tác động thực và không phá UI |
| AC-14 | Replay | Chỉ playback, không sửa MatchState hoặc ghi điểm |
| AC-15 | History | Lưu và xóa được kết quả cục bộ; schema versioned |
| AC-16 | Quality | Typecheck, lint, unit test, smoke test, production build |
| AC-17 | Public URL | Chạy trọn trận ở trình duyệt sạch, không missing assets |
| AC-18 | Licensing | Asset có manifest và quyền phân phối phù hợp |

AC-13 đến AC-15 thuộc P1. Phiên bản Match MVP được nghiệm thu khi AC P0 hoàn thành; bản Visual + Feature release chỉ xuất khi cả P1 đã được kiểm chứng.

# D4. Decision Register — cập nhật 13/10/2026

D-01 [CHỐT] Nhân vật thử nghiệm: vận động viên NAM, THUẬN TAY PHẢI, proportions thực tế; một rig chuẩn cho prototype.

D-02 [CHỐT NGUYÊN TẮC] Điều khiển ARCADE: ưu tiên phản hồi đầu vào; giữ trình tự swing và thời điểm contact đáng tin. Tham số timing/blend vẫn cần playtest.

D-03 [CHỐT] Hướng đánh: ARCADE AIM ASSIST, người chơi chỉnh hướng/điểm rơi trong miền quỹ đạo khả thi. UI và độ trợ lực cần kiểm chứng.

D-04 [CHỐT] Menu Quick Match cho chọn 11 / 15 / 21 điểm. Cấu hình ruleset tách riêng; luật và mặc định mở menu còn cần chốt.

D-05 [CHỐT] Ưu tiên ANIMATION REFERENCE từ video VĐV chuyên nghiệp trước; chỉ thử mocap nếu footage phù hợp và được phép.

D-06 [CHƯA CHỐT] Model rigged đầu tiên, nguồn asset miễn phí/trả phí, license và thông số rig cần thử.

D-07 [CHƯA CHỐT] Replay 5–15 giây hay lưu toàn rally; cân đối bộ nhớ và hiệu năng.

D-08 [CHƯA CHỐT] Ngân sách hiệu năng / cấu hình thiết bị ngoài máy phát triển; test máy khác.

D-09 [CHƯA CHỐT] Khóa PlayCanvas sau thử nghiệm skeleton/anim/GLB hay benchmark phương án thay thế.

# D5. Các rủi ro ưu tiên

| Rủi ro | Mức | Phương án giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Mocap truyền hình thiếu dữ liệu / motion blur | Rất cao | Dùng làm reference, bổ sung clip chuyên dụng; cleanup Blender |
| Animation không khớp thời điểm đánh cầu | Rất cao | Impact events, racket socket và contact debug |
| Vật lý cầu giống bóng tennis | Rất cao | Custom drag solver, kiểm tra trajectory |
| Đồ họa quá nặng | Cao | LOD, texture budget, GPU profiling |
| Giới hạn Plus/Codex/Gemini | Trung bình | GitHub và tài liệu độc lập, thay được AI coding agent |
| Tranh chấp bản quyền video/model/logo | Cao | Asset manifest và permission review |
| Scope creep | Cao | Quality gates, P0/P1/Future |

# D6. Nguồn tham khảo / quyết định

PlayCanvas create-playcanvas (TypeScript + Vite, official): https://developer.playcanvas.com/user-manual/getting-started/start-with-create-playcanvas/

PlayCanvas Animation State Graph: https://developer.playcanvas.com/user-manual/animation/anim-state-graph-assets/

Blender glTF 2.0 exporter documentation: https://docs.blender.org/manual/en/5.0/addons/import_export/scene_gltf2.html

Blender Action Editor: https://docs.blender.org/manual/en/5.1/editors/dope_sheet/modes/action.html

BWF 3×15 approval, 25 Apr 2026: https://bwfbadminton.com/news-single/2026/04/25/bwf-members-approve-3x15-scoring-system

VIRD badminton video analysis research, 2023: https://arxiv.org/abs/2307.12539

Official laws need re-check at implementation/2027 transition: https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/

# D7. Sign-off

Sign-off: các lựa chọn D-01…D-05 đã CHỐT ở mức thiết kế; D-06…D-09 còn mở. Bản GDD/TDD v1.1 vẫn CHƯA được phê duyệt để viết code. Bước tiếp: nhận clip tham khảo và thực hiện Animation Feasibility theo Phần E.

# PHẦN E — ANIMATION FEASIBILITY & DECISION UPDATE (v1.1)

Phạm vi tài liệu bổ sung: xác nhận các lựa chọn mới, lập kế hoạch thẩm định animation từ video vận động viên thế giới, quy trình thao tác Blender dành cho người mới, tiêu chí nghiệm thu và quyết định đi tiếp. Không bao gồm code game, không yêu cầu mua dịch vụ, không nhận rằng đã chuyển video thành file mocap.

## E1. Changelog và Decision Register có truy vết

| Mã | Trạng thái | Quyết định / Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| DR-01 | LOCKED | Vận động viên nam thuận tay phải; nhân vật hư cấu, model/rig cụ thể chờ khảo sát. |
| DR-02 | LOCKED | Arcade Aim Assist: hỗ trợ hướng đánh/điểm rơi hợp lệ, không tự động đánh hay tự di chuyển. |
| DR-03 | LOCKED | Cho chọn 11 / 15 / 21 điểm tại menu; mỗi lựa chọn dùng ruleset rõ ràng. |
| DR-04 | LOCKED | Tham chiếu video thi đấu chuyên nghiệp là nguồn phân tích animation đầu tiên. |
| DR-05 | LOCKED | Realistic 3D cao cấp, camera sau sân, hybrid library + mocap + Blender. |
| DR-06 | LOCKED | Single-player đấu AI nhiều độ khó + Training; replay/presets/stats thuộc P1. |
| DR-07 | OPEN | Model, rig, license phù hợp; PlayCanvas cần vượt gate animation trước khi khóa. |
| DR-08 | OPEN | Video đầu tiên và quyền truy cập / quyền xử lý trong dịch vụ mocap. |
| DR-09 | OPEN | Thiết kế aim marker, độ trợ lực, shot timing và policy root motion. |
| DR-10 | OPEN | Replay 5–15 giây hay cả rally; ngân sách bộ nhớ và performance. |
| DR-11 | OPEN | Ruleset 11/15/21 mặc định khi vào menu; ưu tiên preselect 11 cho quick match. |
| DR-12 | OPEN | Ngưỡng QC animation cuối cùng sau phép đo prototype trên rig thật. |

LOCKED nghĩa là không tự ý thay đổi nếu không được chủ dự án duyệt. OPEN nghĩa là chưa có dữ liệu đủ chắc chắn; không được tự suy đoán thành yêu cầu bắt buộc.

## E2. Spec bổ sung: Arcade Aim Assist và luật lựa chọn

Aim assist: xác định miền mục tiêu hợp lệ dựa trên shot type, vị trí cầu, độ cao contact và khả năng của nhân vật. Người chơi có thể đổi hướng nhưng không đặt tùy ý mọi điểm rơi.

Shot targeting: gợi ý mục tiêu hợp lệ tại sân đối phương, tô rõ trạng thái Available / Risky / Unreachable; không trực tiếp teleport quả cầu tới marker.

Timing: bấm phím khởi phát swing; contact chỉ được xác nhận trong cửa sổ vợt–cầu hợp lệ. Arcade có thể nới cửa sổ nhỏ nhưng không bỏ qua luật.

Assist tuning: lưu mức hỗ trợ trong cấu hình để có thể playtest, không khóa con số trước khi có motion sample.

| Preset | Diễn giải trong UI | Luật kỹ thuật dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 11 — Arcade Quick | 1 game nhanh; do game tự quy định | Thắng 11, cách 2, cap 15; ghi rõ không phải luật BWF |
| 15 — 2027 Preview | Best of 3 games tới 15 | 14-all cách 2, 20-all ghi 21 thắng; phân hệ luật dựa BWF 2027 |
| 21 — Classic | Best of 3 games tới 21 | 20-all cách 2, 29-all ghi 30 thắng; quy tắc truyền thống |

Ngày 13/10/2026: thể thức 3×15 đã được các thành viên BWF phê duyệt, với mốc quốc tế dự kiến 04/01/2027. Phải rà soát luật chính thức lại tại thời điểm phát hành, bao gồm đổi sân/interval/serve. Bản thử nghiệm 11 điểm thuộc luật riêng của game.

## E3. Mục tiêu và giới hạn đợt Animation Feasibility

MỤC TIÊU: chứng minh rằng từ một video overhead clear hoặc footwork chuyên nghiệp có thể rút ra chuyển động tham chiếu đáng tin, chuyển sang ít nhất một action trên rig thử nghiệm, rồi xem được animation rõ ràng trong Blender và (nếu triển khai sau khi được phép) trong game engine.

GIỚI HẠN: chưa build sân, chưa làm AI, chưa nhân bản động tác hàng loạt, chưa khẳng định video broadcast có thể tái dựng 3D chính xác. Giai đoạn đầu chủ yếu là phân tích và lựa chọn dữ liệu; thao tác Blender là bước thực nghiệm thủ công sau đó, không phải viết code game.

## E4. Cách chọn và chấm điểm clip thi đấu

| Điều kiện | 0 điểm | 1 điểm | 2 điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Góc quay | Cắt cảnh / rung mạnh | Có lia nhẹ | Ổn định, vị trí rõ |
| Toàn thân | Mất chân/tay lâu | Che một phần | Thấy đầy đủ |
| Che khuất | Nhiều người che | Che ngắn | Gần như không che |
| Độ nét | Nhòe nặng | Xem được tư thế | Rõ các khớp lớn |
| Mốc động tác | Không xác định | Có 3–4 mốc | Đủ 6 mốc |
| Quyền sử dụng | Không rõ/không được phép | Chỉ xem để phân tích | Được phép xử lý trong công cụ đích |

Chấm điểm 0–12 là rubric nội bộ, KHÔNG phải điểm số mô hình AI. Video 8–12 điểm thích hợp làm reference; chỉ cân nhắc đưa sang dịch vụ mocap nếu điều kiện pháp lý đạt 2/2 và góc quay/toàn thân/che khuất được xác nhận phù hợp. Video có bản quyền nhưng được xem công khai không mặc nhiên được phép upload lại cho bên thứ ba.

Lựa chọn khởi đầu: (A) ready + split-step (2–4 giây); (B) lunge lên lưới và recovery (3–6 giây); (C) forehand overhead clear (3–6 giây). Nên phân tích từng clip một, không cắt nguyên cả rally 30 giây để mocap.

## E5. Quy trình phân tích video từ đường link hoặc file

1. Gửi file MP4 đã có quyền sử dụng, hoặc link trận đấu kèm timestamp chính xác. Nếu video nguồn không truy cập được, cần clip hoặc chuỗi frame liên tiếp; không đoán các frame không nhìn thấy.

2. Xác nhận vận động viên nam thuận tay phải. Nếu video có vận động viên tay trái, đánh dấu MIRROR REFERENCE hoặc chỉ dùng để tham khảo, không tự đảo tư thế khi chưa đánh giá.

3. Ghi metadata: tên nguồn, URL, ngày truy cập, timestamp, độ phân giải, fps (nếu biết), vị trí camera, ghi chú giấy phép.

4. Xem 0.25x/0.5x (nếu có); chọn sáu sự kiện: READY → SPLIT/LOAD → MOVE/ROTATE → CONTACT → FOLLOW-THROUGH → RECOVERY.

5. Annotate các điểm có thể quan sát: chân trụ, chân vung, xoay hông, xoay vai, tay không cầm vợt, khuỷu tay, thời điểm vợt gần cầu, hướng hồi vị trí.

6. Gắn nhãn CONFIDENT / APPROXIMATE / NOT VISIBLE cho mỗi nhận xét; tuyệt đối không tự gán dữ liệu 3D chính xác cho khớp bị khuất.

7. Tạo Motion Reference Sheet một trang/clip, ít nhất sáu keyframes với timestamp, bảng động tác và checklist lỗi thường gặp.

8. Đánh giá: dùng làm reference chỉnh Blender hay thử video-to-mocap? Quyết định phụ thuộc chất lượng hình và quyền sử dụng.

## E6. Mẫu Motion Reference Sheet

| Trường | Cần điền |
| --- | --- |
| Clip ID | REF-OVERHEAD-001 |
| Nguồn và timestamp | URL / file; HH:MM:SS → HH:MM:SS |
| Động tác | Forehand overhead clear; nam thuận tay phải |
| Góc quay / che khuất | Rear court / side / broadcast; mức che khuất |
| Keyframes | READY __ / LOAD __ / ROTATE __ / CONTACT __ / FOLLOW __ / RECOVER __ |
| Quan sát chắc chắn | Chân nào trụ, tư thế thân và vị trí tương đối của vợt |
| Ước lượng | Độ xoay khớp, chiều sâu và contact frame nếu hình mờ |
| Không thể kết luận | Mặt vợt, xoay cổ tay, tốc độ chính xác nếu không quan sát được |
| Phương án | REFERENCE ONLY / MOCAP CANDIDATE / REJECT |
| Quyền xử lý | Phân tích nội bộ / upload mocap / sử dụng thành phẩm trong game |

## E7. Beginner Blender Path — thực hành từng bước

Bước này chỉ triển khai sau khi ông cho phép thực nghiệm. Không cần phải biết modelling chuyên sâu; dùng một rig humanoid có giấy phép là đủ.

Bước 0 — Chuẩn bị: Cài Blender bản phù hợp với hệ điều hành. Tạo cấu trúc folder sources/reference, work/blend, exports/glb và manifests. Không sửa đè file gốc.

Bước 1 — Kiểm tra model: Mở Blender → File > Import > glTF 2.0 (.glb/.gltf) hoặc FBX tương ứng. Chọn Armature và xác nhận có xương, mặt đúng hướng, nhân vật có cả bàn chân.

Bước 2 — Làm quen điều khiển: Middle Mouse xoay khung nhìn; Shift+Middle Mouse dịch; lăn chuột zoom. Click Armature, chuyển Pose Mode bằng menu mode ở góc viewport (phím tắt có thể khác theo phiên bản).

Bước 3 — Xem clip mẫu: Mở Dope Sheet, chọn Action Editor. Chọn animation action; phát bằng Space. Ghi lại frame bắt đầu và kết thúc, không chỉnh clip gốc.

Bước 4 — Nhập mocap khi có quyền: File > Import > FBX hoặc BVH. Xác minh khung xương nguồn, hướng trước, tỷ lệ mét, fps, độ lệch vị trí chân; chỉ test clip ngắn.

Bước 5 — Retarget: Sử dụng công cụ retarget tương thích với phiên bản Blender hoặc mapping xương thủ công. Lưu bảng bone mapping giữa xương nguồn và xương đích. Blender không đảm bảo retarget một-click cho mọi rig.

Bước 6 — Cleanup: Chỉnh lỗi pose bằng keyframe: chân trụ, hông, vai, khuỷu tay. Đối chiếu clip chuẩn; lưu action tên ANIM_clear_forehand_v01, dùng NLA/Action Editor để quản lý.

Bước 7 — Dựng vợt và contact: Gắn racket vào điểm attach của tay cầm vợt. Đánh dấu contact_time. Cân lại rotation của vợt đúng tại frame tiếp xúc; KHÔNG ép vợt khớp cầu bằng cách biến dạng tay thiếu tự nhiên.

Bước 8 — Xuất và nhập lại: File > Export > glTF 2.0 → GLB; chọn export animations và skinning đúng theo phiên bản Blender. Import lại file GLB vào scene mới để kiểm tra clip có tồn tại.

Bước 9 — Kiểm chứng trên sân ảo: Dùng mặt phẳng mặt sân và một mốc cầu tĩnh để kiểm tra tỷ lệ, trượt chân, chuyển động, vợt; chưa cần tích hợp code game.

Bước 10 — Phiên bản hóa: Lưu file .blend làm nguồn; GLB là output, điền asset_manifest.csv và báo cáo lỗi cùng video so sánh.

## E8. Tiêu chuẩn nghiệm thu Animation Feasibility

| Gate | Tiêu chuẩn đạt | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| G1 — Reference | Có >=1 clip với sáu mốc chuyển động và rõ giới hạn quan sát | Reference Sheet + timestamps + QC score |
| G2 — Rig | Nhân vật nam tay phải có armature hợp lệ, không biến dạng nghiêm trọng | Ảnh pose trước/sau + bản lưu model |
| G3 — Transfer | Có ít nhất một action chuyển động chạy trong Blender | File .blend + demo playback |
| G4 — Contact | Đánh dấu frame vợt chạm cầu giả lập; không có sai lệch rõ ở góc rear và side | Contact sheet + 2 góc kiểm tra |
| G5 — Foot Plant | Trong các frame chân trụ, bàn chân không trượt thấy rõ ở tốc độ thường; chưa cố định ngưỡng cm khi chưa có rig scale chuẩn | Video so sánh + note chỉnh sửa |
| G6 — GLB | Export–reimport GLB bảo toàn skinning và ít nhất một animation | GLB + ảnh / video kiểm tra |
| G7 — Documentation | Lưu nguồn và điều kiện sử dụng, lỗi tồn đọng, checklist tái lập | Manifest + mini report |

Gate thành công KHÔNG có nghĩa motion giống tuyệt đối vận động viên ngoài đời; chỉ chứng minh pipeline sản xuất animation khả thi. Sau đó mới định ngưỡng định lượng như foot drift (m), contact-offset (ms), fps và texture/memory budgets.

## E9. Bộ hồ sơ / thư mục dành cho nghiên cứu animation

Không phải cấu trúc mã nguồn game; là quy ước tài liệu và asset thử nghiệm.

animation_research/00_sources/ — thông tin link/tài liệu và quyền sử dụng

animation_research/01_clips/ — clip đã được phép lưu và xử lý

animation_research/02_reference_sheets/ — phiếu phân tích và hình keyframe

animation_research/03_mocap_raw/ — dữ liệu trích xuất chưa chỉnh

animation_research/04_blender/ — file .blend nguồn và các lần chỉnh

animation_research/05_exports/ — GLB và clip kiểm chứng

animation_research/06_qc/ — checklist pass/fail, lỗi và quyết định go/no-go

## E10. Rủi ro đặc thù của video chuyên nghiệp

| Nguy cơ | Hậu quả | Đối sách |
| --- | --- | --- |
| Lia camera, zoom, chuyển góc | Sai skeleton và vận tốc 3D | Dùng reference, không ép mocap |
| Che khuất vợt và tay | Không xác định wrist/racket rotation | Xem nhiều góc hoặc chỉnh tay có ghi uncertainty |
| Motion blur ở smash | Sai contact frame | Dùng frame trước/sau, không khẳng định khớp tuyệt đối |
| Model khác tỷ lệ người thật | Foot slide, biến dạng | Chuẩn hóa rig, kiểm tra scale và retarget |
| Dùng footage không rõ quyền | Rủi ro upload/cấp phép/đưa vào sản phẩm | Xin quyền hoặc chỉ phân tích trong giới hạn hợp pháp; không xuất bản clip |
| Chuyển động mocap dài và rối | Khó blend trong game | Tách action nhỏ, event markers, sửa root motion |

## E11. Kế hoạch buổi thực hành đầu tiên (chưa thực hiện)

| Phiên | Mục tiêu | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Phiên 1: chọn footage | 1 clip overhead clear, 1 clip split-step và recovery; ghi URL/timecode | Danh mục 2–3 clip |
| Phiên 2: đọc khung hình | Phân tích 6 giai đoạn và chấm rubric | Motion Reference Sheets |
| Phiên 3: xét quyền và mocap | Xác định clip nào có thể upload hoặc chỉ làm reference | Go/No-go mocap |
| Phiên 4: thử Blender | Chỉ sau khi được đồng ý; model + action tối thiểu | Một file .blend animation |
| Phiên 5: QA + GLB | So sánh từ rear và side, xuất–nhập GLB | Kết luận pipeline khả thi/không |

## E12. Yêu cầu dữ liệu từ chủ dự án

Ưu tiên: link YouTube hoặc MP4 và timestamp, nói rõ muốn nghiên cứu kỹ thuật nào (split-step, lunge, clear, smash, recovery...).

Nếu video chỉ là YouTube không cho phép truy xuất hoặc clip có quyền hạn chế, dùng ảnh chụp các mốc hoặc nguồn được phép; không yêu cầu vượt qua hạn chế truy cập.

Có thể gửi hai góc camera cho cùng động tác nếu có; mức độ tin cậy sẽ cao hơn một góc broadcast.

Không cần mua model 3D hay đăng ký phần mềm trả phí trước khi thông qua Gate G1 và xác nhận quyền xử lý.

## E13. Reference cập nhật

BWF 2027 rules approval (Japan Badminton Association): https://www.badminton.or.jp/corporate/news/detail/2156

BWF 3×15 test laws (HK Badminton Association): https://hkbadmintonassn.org.hk/wp-content/uploads/2026/04/3-x-15-Scoring-System-Test-Laws-April-2025-MA-Update.pdf

DeepMotion single-person capture guidance: https://www.deepmotion.com/article/single-person-capture-guidelines-for-animate-3d

PlayCanvas animation state graph: https://developer.playcanvas.com/user-manual/animation/anim-state-graph-assets/

Blender glTF animation export: https://docs.blender.org/manual/vi/5.0/addons/import_export/scene_gltf2.html

## E14. Approval gate sau bản v1.1

Đã CHỐT bốn lựa chọn từ chủ dự án. Để bắt đầu giai đoạn nghiên cứu video: chỉ cần chủ dự án gửi clip/link và timestamp; có thể phân tích, lập phiếu mà chưa viết code. Để thực sự tạo asset Blender, tải các phần mềm hoặc đưa clip lên dịch vụ bên ngoài: cần thực hiện theo quyền sử dụng và yêu cầu tiếp theo của chủ dự án. Để lập trình game/build/deploy: vẫn cần cho phép rõ ràng.